**CEW.251.3.2023**

**POWIAT CHOJNICKI / CENTRUM EDUKACYJNO-WDROŻENIOWE
W CHOJNICACH
UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 30a,
89-600 CHOJNICE**

**Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:**.

**Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową i nadbudową budynku Eksperymentarium**

**na potrzeby Planetarium w Chojnicach”**

CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Chojnice, dnia: 04.04.2023 r. ZATWIERDZIŁ: ………………………………

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY:**  |

**Zamawiający:** Powiat Chojnicki/Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach,
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie
 tel. 52-33-44-450
 fax. 52-33-44-451
 e-mail.: biuro@cewchojnice.eu
 [www.cewchojnice.eu](http://www.cewchojnice.eu)

**Osoba do kontaktu: Monika Kuchta**

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA** |

Postępowanie wyłączone jest ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ III. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA** |

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**  |

Zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 20 grudnia 2023. Zamawiający planuje realizację zamówienia w 3 etapach:

1) Przeprowadzenie analiz przedprojektowych – czerwiec 2023,

2) Projekt koncepcyjny – październik 2023,

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy – grudzień 2023.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu realizacji usługi.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, WYKLUCZENIA** |

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada odpowiednia uprawnienia i dysponuje profesjonalną kadrą zdolną do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności stosownym oprogramowaniem na potrzeby tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego.
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
	1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
	2. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki.

Wykonawca deklaruje spełnienie powyższych warunków przez cały okres realizacji usługi
pod rygorem rozwiązania umowy.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT** |

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
3. Oferta powinna być zlożona na formularzu stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia.
4. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formiepisemnej, w języku polskim,
w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
7. Oferty składane w postacielektronicznej należy przesłać na adres e-mail: biuro@cewchojnice.eu w postaci elektronicznej.
8. W przypadku, gdy z dokumentów rejestrowych Wykonawcy nie wynika, iż osoba podpisująca dokumenty jest osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca dodatkowo załącza pełnomocnictwo.
9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy oferta:
	1. będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu,
	2. będzie zawierała omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
	3. zostanie złożona po wyznaczonym terminie.
10. Zmiana i wycofanie oferty:Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentów stwierdzających, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
11. Treść oferty jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne Wykonawcy, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT** |

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:

**Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
89-600 Chojnice**

**lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:** **biuro@cewchojnice.eu**

**w terminie do dnia 25.04.2023 r. do godziny 24:00**

1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI** |

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie lub drogą elektroniczną.
2. Treść ogłoszenia znajduje się:
	1. w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, oraz
	2. na stronie internetowej Zamawiającego: [www.cewchojnice.eu](http://www.cewchojnice.eu).
3. Ewentualne zmiany treści ogłoszenia publikowane będą w ten sam sposób.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ IX. TERMIN, DO, KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ** |

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT** |

1. Oferty zostaną otwarte w:

**Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym w Chojnicach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
89-600 Chojnice**

**w dniu 26 kwietnia 2023 o godz. 9.00**

1. Otwarcie ofert jest jawne.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE WERYFIKACJI I OCENY OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERTACH** |

1. W toku dokonywania weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z poniższymi zasadami:
	1. oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.;
	2. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty lub jego części;
	3. oczywiste omyłki rachunkowe.
3. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT** |

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

1. **Oferowana cena**

Oferent wskazuje w ofercie cenę netto wraz ze wskazaniem stawki i podatku od towarów i usług, jeżeli dotyczy.

Ocena następować będzie poprzez porównanie najniższej oferowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Co); C=Cmin/Co\*10. Wszystkie zaokrąglenia będą dokonywane z zastosowaniem reguł matematycznych. W ramach kryterium ceny oferent może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów, co uniemożliwi wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert dodatkowych.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA** |

1. Postępowanie zostanie unieważnione w szczególności, jeżeli:
2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
6. Powyższy katalog nie wyczerpuje możliwych przyczyn unieważnienia postępowania.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XIV. ZAWARCIE UMOWY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania z ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy po tym terminie, na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY** |

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia na formularzu ofertowym**.** Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz opisana słownie.
2. Cena podana w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści Zamówienia. Oferent nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem umowy jest stworzenie projektu koncepcyjnego architektonicznego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową i nadbudową budynku Eksperymentarium na potrzeby Planetarium w Chojnicach”, na który składać się będą następujące prace:**

**Etap I. Przeprowadzenie analiz przedprojektowych**

Analiza potrzeb funkcjonalnych obejmować będzie:

* 1. Analizę potrzeb funkcjonalnych na przykładzie min. 3 reprezentatywnych obiektów z terenu Polski zarówno tych odpowiadających skali miasta Chojnice jak i większych miast np.: Koszalin (obserwatorium) Grudziądz, Frombork (obserwatorium), Olsztyn, Zielona Góra (osobno planetarium i obserwatorium), Toruń (planetarium), Łódź, Warszawa. Wybór obiektów będzie przeprowadzony w porozumieniu z zamawiającym.
	2. Sporządzenie wniosków z analiz.
	3. Wybór dodatkowych funkcji/przestrzeni dla nowo projektowanego obiektu.

Analizy zostaną przeprowadzone przez dwóch architektów.

**Etap II. Opracowanie koncepcji projektowej architektonicznej.**

Projekt koncepcyjny architektoniczny obejmować będzie:

* 1. projekt zagospodarowania terenu;
	2. projekt architektoniczny;
	3. koordynacja międzybranżowa (konstrukcyjna, sanitarna).

**Etap II. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego**

Etap obejmować będzie:

* 1. część opisową programu funkcjonalno-użytkowego zawierająca opracowanie wymagań inwestorskich i wytycznych wykonawczych;
	2. wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy;
	3. uzyskanie zaleceń konserwatorskich Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chojnicach;
	4. uzyskanie wszelkich potrzebnych warunków technicznych lub zapewnień gestorów sieci (wodociągowej, kanalizacyjne, gazowej, elektrycznej, itp.);
	5. uzgodnienia międzybranżowe.

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Oferenta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa / Imię i nazwisko Oferenta** |  |
| **Adres** |  |
| **NIP (jeśli dotyczy)** |  |
| **Osoba do kontaktu w sprawie oferty** |  |
| **Numer telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**Działając z imieniu Oferenta niniejszym oświadczam, że:**

Oferent za realizację Zamówienia określonego w ogłoszeniu w Dziale B - opracowanie projektu koncepcyjnego architektonicznego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową i nadbudową budynku Eksperymentarium na potrzeby Planetarium w Chojnicach”, oferuje:

następującą cenę netto: ………………………….., Słownie: ……………………………………………………………….

stawka podatku VAT…. %,

kwota podatku VAT ……………………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………….. | ……………………………………….. |
| *Miejscowość, data* | *Pieczęć i podpis Oferenta / osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta* |

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 100) w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych jest Powiat Chojnicki – Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice. Dane w niniejszym formularzu zostały przeze mnie podane dobrowolnie, mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………….. | ……………………………………….. |
| *Miejscowość, data* | *Podpis*  |

**Działając w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam/y, że:**

1. Oferent posiada odpowiednia uprawnienia i dysponuje profesjonalną kadrą zdolną do wykonania zamówienia oraz w przypadku wezwania przez Zamawiającego dostarczy dokumenty poświadczające ten fakt w terminie do 5 dni roboczych od dnia wezwania.
2. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności stosownym oprogramowaniem na potrzeby tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego.
3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
5. Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z zasadami określonymi
w postępowaniu ofertowym.
6. Pouczony/eni o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam/y, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
7. Oświadczam/my, że wyżej wskazana cena obejmuje cały zakres zamówienia określony
w ogłoszeniu, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
8. Akceptuję/emy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
9. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Akceptuję/emy przedstawiony w ogłoszeniu wzór umowy i we wskazanym przez Zamawiającego terminie zobowiązuję/emy się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Zostałem/liśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
13. Wszelką korespondencję w sprawach niniejszego postępowania kierować należy
na poniższy adres Oferenta: …….…………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………….. | ……………………………………….. |
| *Miejscowość, data* | *Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Oferenta* |

**DZIAŁ D. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

Umowa nr CEW.327…2023

zawarta w Chojnicach w dniu ………………… 2023 r .pomiędzy:

Powiatem Chojnickim, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, NIP: 5551917808,

reprezentowanym przez Monikę Kuchta – Dyrektora Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach, Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą",

zwanymi dalej łącznie zwanymi **„S**tronami",

o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Projekt koncepcyjny architektoniczny wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową i nadbudową budynku Eksperymentarium na potrzeby Planetarium w Chojnicach”, zwanym dalej „Projektem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Dokumentację należy opracować zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym prawa budowlanego.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf albo .doc.
5. Wykonawca oświadcza, że przekazana forma pisemna będzie tożsama z formą cyfrową.

**§ 2**

1. Po zawarciu niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma niezbędne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
2. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Zamawiający ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie wymienionym
w § 1 w terminie do 20 grudnia 2023, z zastrzeżeniem, iż poszczególne części Projektu wykonane zostaną w terminach:
	1. Przeprowadzenie analiz przedprojektowych – czerwiec 2023,
	2. Projekt koncepcyjny architektoniczny – październik 2023,
	3. Program Funkcjonalno-Użytkowy – grudzień 2023.

**§ 4**

* 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy oraz do realizacji przedmiotu umowy deleguje osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wymagane przepisami prawa uprawnienia.

**§ 5**

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe za całość umowy w wysokości 61 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w następujących ratach:
	1. Kwota 11 000 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) po przeprowadzeniu analiz przedprojektowych;
	2. Kwota 35 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) po przedstawieniu projektu koncepcyjnego architektonicznego;
	3. Kwota 15 000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) po przedstawieniu programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Podstawą wystawienia faktury za każdy etap prac będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
5. Faktura wystawiona będzie na Następujące dane:

Nabywca: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, NIP 555-19-17-808.

Odbiorca: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a,

 89-600 Chojnice.

1. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu Projektu nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz nie będą naruszać praw osób trzecich,
3. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Projektu,
4. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Projektu.
5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
7. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:
8. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do pamięci komputera,
9. korzystanie na własny użytek, w szczególności w celu wykonania zadania objętego projektem, co obejmuje także prawo do zbycia tych praw na rzecz podmiotów trzecich,
10. dokonywanie, za zgodą Wykonawcy, zmian i przeróbek w Projekcie.
11. wyrażenie zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi.
12. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wskazanych polach eksploatacji.

**§ 7**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancjina wykonane prace projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy, liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji
i rękojmi, o ile zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

 **§ 8**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
	1. Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie rozpoczął realizacji usługi lub przerwał realizację usługi i nie realizuje jej w okresie 7 dni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji usługi,
	2. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przerwa
w realizacji usług wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dłuższa jednorazowo niż 14 dni.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 9**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1,2,3 ustawy Pzp tj. w przypadkach:
2. wystąpienia okoliczności niezależnych od stron skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
3. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
4. wystąpienie siły wyższej. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
5. zmiany stawki podatku od towarów i usług zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,
6. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.
7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

**§ 10**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach jest Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach (CEW) z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, w Chojnicach (kod pocztowy: 89-600), tel.: 523344450, adres e-mail: biuro@cewchojnice.eu
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Edukacyjno-=Wdrożeniowym w Chojnicach jest Mateusz Zarychta, tel. 505-540-306, e-mail: mateusz@epomerania.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją przedmiotu umowy Projektu.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres obowiązywania umowy, w tym okres udzielonej rękojmi i gwarancji. Ponadto przekazane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisach wykonawczych.
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiadają Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. Nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**§ 11**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeks cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy mające związek z realizacją umowy.
2. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**KONTRASYGNATA**